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Перспективный план образовательного учреждения по устранению нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов на 2014-2018г.г.

МКДОУ Высокогорский детский сад № 2, Енисейский район, п. Высокогорский, ул.Мира 4
(наименование учреждения, адрес)
	Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в МКДОУ Высокогорский детский сад № 2


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.)
	Источник финансирования

	Ответственный исполнитель

	1.
	Устранение нарушений п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения третьим комплектом постельного белья и второго комплекта наматрасников.
	01.04.2015г.
	50000
	Местный бюджет


	 Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.

	
	Устранение нарушений п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Помещения туалетных для детей и персонала не обеспечены подводкой горячей воды:
1.группа раннего возраста

2.группа младшего среднего возраста

3.группа старшего дошкольного возраста

4.кухня

5.персонал раннего и младшего среднего возраста
	01.07.2015г
	30000
	Местный бюджет


	Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.

	
	Устранение нарушений п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения отдельным водопроводным краном для технических целей в туалетном помещении 3х групповых.
	01.09.2015
	1500
	Местный бюджет


	Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.

	
	Устранение нарушений п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части выстилания полов в помещениях пищеблока керамической плиткой  (требования СанПиН 10, в новых –нет)
	01.09.2015
	140 000
	Местный бюджет


	Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.

	
	Устранение нарушений п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения пищеблока цельнометаллическими столами -11 шт.

Холодильное оборудование:

Морозильная камера – 2 шт

Холодильник – 1 шт.

Контрольные весы – 1 шт
	01.10.2015
	166 000
	Местный бюджет


	Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.

	
	Устранение нарушений п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения производственного и моечного помещения пищеблока раковинами с подводкой горячей воды
	01.10.2015
	13 000
	Местный бюджет


	Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.

	
	Устранение нарушений п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения пищеблока шкафом с отверстиями для хранения хлеба
	01.10.2015
	10 000
	Местный бюджет


	Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.

	
	Устранение нарушений п. 19.5.и 19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения работников пищеблока  и помощников воспитателя 3м комплектом одежды – 8 шт.
	01.03.2015
	4 000
	Местный бюджет


	Заведующая МКДОУ Высокогорский Д\С №2 Антонова Т.А.


Руководитель _______________________________________________                      ____________________                                                  Ф.И.О.

                                           (наименование образовательной организации)                                                               (подпись)

.








